ÍNDICE

# Historial de versiones

VERSIÓN	AUTOR	CAMBIOS	FECHA
1.0	José Giraldo Ruiz		05/11/17

# Resumen
En este documento se va a realizar una estimación inicial de los tiempos que durará cada tarea durante la realización del proyecto, intentando acercarse lo máximo posible a la realidad futura.
# Estimación inicial de los tiempos

## Tareas generales.

Tarea	Tiempo estimado (en horas)
Acta de constitución	2
Diccionario de la EDT	1
Gráficas burndown	2
Product backlog	2
Elaboración de presupuestos	3
Elaboración EDT	2
Propuestas de solución a las historias de usuario	10
	22

## Iteración 1

Tarea	Tiempo estimado (en horas)
Acta de reunión de retrospectiva	2
Acta de reunión de revisión	1'5
Acta de reunión de planificación	2'5
	5

## Iteración 2

Tarea	Tiempo estimado (en horas)
Acta reunión de planificación	2
Acta reuníon de retrospectiva	1'5
Acta de reunión de revisión	1'5
	5

## Iteración 3

Tarea	Tiempo estimado (en horas)
Acta reunión de planificación	2
Acta reuníon de retrospectiva	1'5
Acta de reunión de revisión	1'5
	5

## Iteración 4

Tarea	Tiempo estimado (en horas)
Acta reunión de planificación	2
Acta reunión de retrospectiva	1'5
Acta de reunión de revisión	2'5
	5

# Conclusiones

En total la elaboración del proyecto sería de unas 42 horas según nuestra estimación inicial, basándonos en nuestra experiencia en proyectos anteriores y en la carga de trabajo prevista.