**Fecha**: 05/11/17

PGPI G2.1.3

GIRALDO RUIZ, JOSÉ

CAMERO RUIZ, ELENA

CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS

CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Planificación inicial y final

ÍNDICE

[Historial de versiones 3](#_Toc501627315)

[Resumen 3](#_Toc501627316)

[Planificación inicial 3](#_Toc501627317)

[ *Tareas generales* 3](#_Toc501627318)

[ *Iteración 1* 3](#_Toc501627319)

[ *Iteración 2* 4](#_Toc501627320)

[ *Iteración 3* 4](#_Toc501627321)

[ *Iteración 4* 4](#_Toc501627322)

[Planificación Final 4](#_Toc501627323)

[Informe de Toggl 5](#_Toc501627324)

[Conclusiones 7](#_Toc501627325)

# Historial de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **AUTOR** | **CAMBIOS** | **FECHA** |
| 1.0 | José Giraldo Ruiz | Versión Inicial | 05/11/2017 |
| 2.0 | José Giraldo Ruiz | Estimación Iteración 1 | 07/11/2017 |
| 3.0 | José Giraldo Ruiz | Estimación Iteración 2 | 20/11/2017 |
| 4.0 | José Giraldo Ruiz | Estimación Iteración 3 | 29/11/2017 |
| 5.0 | José Giraldo Ruiz | Estimación Iteración 4 | 11/12/2017 |
| 6.0 | Elena Camero Ruiz | Planificación Final | 20/12/12 |

# Resumen

En este documento se va a realizar una estimación inicial de los tiempos que durará cada tarea durante la realización del proyecto, intentando acercarse lo máximo posible a la realidad futura.

# Planificación inicial

## ***Tareas generales***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado (en horas)** |
| Acta de constitución | 2 |
| Diccionario de la EDT | 1 |
| Gráficas burndown | 2 |
| Elaboración de presupuestos | 3 |
| Elaboración EDT | 2 |
| Plantilla de la documentación | 1 |
| Alcance | 2 |
| Elaboración actas reuniones | 10 |
|  | **23** |

## ***Iteración 1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado (en horas)** |
| Reunión de retrospectiva | 2 |
| Reunión de revisión | 1 |
| Reunión de planificación | 2'5 |
|  | **5,5** |

## ***Iteración 2***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado (en horas)** |
| Reunión de retrospectiva | 2 |
| Reunión de revisión | 1 |
| Reunión de planificación | 2'5 |
| Elaboración historias de usuario | 1 |
| Elaboración del product backlog | 1 |
|  | **7,5** |

## ***Iteración 3***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado (en horas)** |
| Reunión de retrospectiva | 2 |
| Reunión de revisión | 1 |
| Reunión de planificación | 2'5 |
| Elaboración manual de soluciones | 2 |
|  | **7,5** |

## ***Iteración 4***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | **Tiempo estimado (en horas)** |
| Reunión de retrospectiva | 2 |
| Reunión de revisión | 1 |
| Reunión de planificación | 2'5 |
| Finalización manual de soluciones | 4 |
| Lecciones aprendidas | 2 |
| Elaboración entrega final | 5 |
|  | **16,5** |

# Planificación Final

Durante la elaboración del proyecto, cada miembro del equipo midió su tiempo de trabajo de las distintas tareas mediante la herramienta de Toggl, a continuación se muestra el Informe generado dividido por miembros y por tareas.

**Informe de Toggl** Toggl_users_2017-01-01_to_2017-12-31.pdf

pag2.pdf

# Conclusiones

El tiempo total estimado fue de **60 h**.

El tiempo total que se ha invertido en el proyecto ha sido de **51h 37m**.

Se estimó más tiempo de lo que se ha necesitado finalmente, probablemente esto se deba a la confusión sobre el proyecto en la fase inicial, lo cuál produjo una sobreestimación del tiempo y el esfuerzo que sería necesario.