**Fecha**: 20/11/17

PGPI G2.1.3

GIRALDO RUIZ, JOSÉ

CAMERO RUIZ, ELENA

CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS

CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de planificación del Sprint 2

ÍNDICE

[Historial de versiones 3](#_Toc499049951)

[Convovados 3](#_Toc499049952)

[Asistentes 3](#_Toc499049953)

[Ausentes 4](#_Toc499049954)

[Objetivos de la reunión 4](#_Toc499049955)

[Desarrollo de la reunión 4](#_Toc499049956)

[Conclusiones 6](#_Toc499049957)

# Historial de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| 1.0 | Elena Camero Ruiz | 20/11/2017 |

# Convovados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Rol** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 | Desarrollador |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 | Jefe de proyecto |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 | Desarrollador |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 | Desarrollador |
| López Franco, Juan Luis | G2.1.4 | Product Owner |

# Asistentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Firma** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 |  |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 |  |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 |  |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 |  |
| López Franco, Juan Luis | G2.1.4 |  |

# 

# Ausentes

No procede.

# Objetivos de la reunión

El objetivo es reunirnos con el Product Owner del equipo cliente para planificar el alcance de este segundo sprint, así como elaborar el Product Backlog partiendo de los requisitos del grupo 4.

# Desarrollo de la reunión

En primer lugar, fuimos informados de que en el equipo cliente han decidido internamente que el rol de jefe de proyecto irá rotando entre los distintos miembros en cada sprint, por lo tanto ahora tienen un nuevo Product Owner.

En segundo lugar, el Product Owner nos comunicó los requisitos de su grupo y se elicitaron las siguientes historias de usuario:

**HU-01**: Como cliente, quiero poder envíar mensajes con contenido, que estén agrupados por temas y/o categorías y cuyos servidores estén en Europa.

**HU-02**: Como cliente, quiero poder recuperar fácilmente el contenido enviado y recibido en los mensajes.

**HU-03**: Como cliente, quiero tener un sistema rápido de comunicación que nos permita mantener un histórico de conversaciones.

**HU-04**: Como cliente, quiero poder concretar una reunión presencial y/o telemática con un solo aviso, que contenga confirmación de asistencia.

**HU-05**: Como cliente, quiero poder envíar el guión y/o puntos del día de la reunión antes de la misma a todos los convocados.

**HU-06**: Como cliente, quiero que se notifique a todo el equipo de desarrollo cuando una sala del CRAI haya sido reservada.

**HU-07**: Como cliente, quiero gestionar los documentos de mi proyecto mediante algún sistema que permita controlar todos los cambios que hace cada persona al mismo.

**HU-08**: Como cliente, quiero poder marcar ciertos documentos de mi proyecto como "relevantes" para facilitar el acceso a estos.

**HU-09**: Como cliente, quiero que cualquier modificación realizada sobre un documento marcado como "relevante" sea comunicada inmediatamente al jefe de proyecto.

**HU-10**: Como cliente, quiero poder asignar tareas de forma autocontenida a un miembro de mi equipo, de forma que no tenga que recurrir a ningún otro sitio para realizarla.

**HU-11**: Como cliente, quiero un mecanismo de comunicación rápida con el trabajador, de forma que si éste necesita algún recurso para desarrollar su trabajo o alguna explicación sobre el mismo, se le permita comunicarse con la persona que pueda ayudarle de manera directa.

**HU-12:** Como cliente, quiero que el jefe de proyecto sea notificado periódicamente sobre el estado de las tareas del proyecto.

El Product Owner estableció las prioridades de cada HU, ordenándolas en un rango de 1 a 3, de más prioritaria a menos prioritaria.

Posteriormente se decidieron los puntos de historia. Se acordó que se valorará cada historia de usuario con un coste en una escala de 0 a 10 teniendo en cuenta la complejidad que nos supondrá poder cubrir ese requisito.

Finalmente, nuestro grupo elaboró el Product Backlog que se presenta en el siguiente apartado de conclusiones.

Esta reunión tuvo lugar el día 20/11/2017 en la ETSII, comenzando a las 10:04 PM y finalizando a las 10:32 PM, con una duración de 28 minutos.

# Conclusiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historias de usuario** | **Prioridad** | **Puntos de historia** |
| HU-01 | Como cliente, quiero poder envíar mensajes con contenido, que estén agrupados por temas y/o categorías y cuyos servidores estén en Europa. | 1 | 6 |
| HU-02 | Como cliente, quiero poder recuperar fácilmente el contenido enviado y recibido en los mensajes. | 2 | 1 |
| HU-03 | Como cliente, quiero tener un sistema rápido de comunicación que nos permita mantener un histórico de conversaciones. | 1 | 1 |
| HU-04 | Como cliente, quiero poder concretar una reunión presencial y/o telemática con un solo aviso, que contenga confirmación de asistencia. | 1 | 8 |
| HU-05 | Como cliente, quiero poder envíar el guión y/o puntos del día de la reunión antes de la misma a todos los convocados. | 1 | 3 |
| HU-06 | Como cliente, quiero que se notifique a todo el equipo de desarrollo cuando una sala del CRAI haya sido reservada. | 2 | 5 |
| HU-07 | Como cliente, quiero gestionar los documentos de mi proyecto mediante algún sistema que permita controlar todos los cambios que hace cada persona al mismo. | 2 | 4 |
| HU-08 | Como cliente, quiero poder marcar ciertos documentos de mi proyecto como "relevantes" para facilitar el acceso a estos. | 2 | 5 |
| HU-09 | Como cliente, quiero que cualquier modificación realizada sobre un documento marcado como "relevante" sea comunicada inmediatamente al jefe de proyecto. | 2 | 7 |
| HU-10 | Como cliente, quiero poder asignar tareas de forma autocontenida a un miembro de mi equipo, de forma que no tenga que recurrir a ningún otro sitio para realizarla. | 3 | 5 |
| HU-11 | Como cliente, quiero un mecanismo de comunicación rápida con el trabajador, de forma que si éste necesita algún recurso para desarrollar su trabajo se le permita comunicarse con la persona que pueda ayudarle de manera directa. | 3 | 4 |
| HU-12 | Como cliente, quiero que el jefe de proyecto sea notificado periódicamente sobre el estado de las tareas del proyecto. | 3 | 7 |
|  |  | **TOTAL:** | 56 |