**Fecha**: 21/11/17

PGPI G2.1.3

GIRALDO RUIZ, JOSÉ

CAMERO RUIZ, ELENA

CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS

CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de revisión del Sprint 2

ÍNDICE

[Historial de versiones 3](#_Toc499050134)

[Convovados 3](#_Toc499050135)

[Asistentes 3](#_Toc499050136)

[Ausentes 4](#_Toc499050137)

[Objetivos de la reunión 4](#_Toc499050138)

[Desarrollo de la reunión 4](#_Toc499050139)

[Conclusiones 4](#_Toc499050140)

# Historial de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **AUTOR** | **FECHA** |
| 1.0 | Elena Camero Ruiz | 21/11/2017 |

# Convovados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Rol** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 | Desarrollador |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 | Jefe de proyecto |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 | Desarrollador |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 | Desarrollador |
| López Franco, Juan Luis | G2.1.4 | Product Owner |

# Asistentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Firma** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 |  |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 |  |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 |  |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 |  |
| López Franco, Juan Luis | G2.1.4 |  |

# 

# Ausentes

No procede.

# Objetivos de la reunión

El objetivo es reunirse con el Product Owner de nuestro cliente para mostrarle los resultados de la iteración 2 del Sprint.

# Desarrollo de la reunión

En primer lugar le mostramos al cliente el Product Backlog final elaborado en la reunión anterior para que le dieran el visto bueno a nuestra propuesta.

Finalmente, acordamos con el Product Owner que cubriríamos las historias de usuario H1-01, HU-03, HU-04, y HU-05 para la próxima iteración, por ser éstas las de mayor prioridad para nuestro cliente.

Esta reunión tuvo lugar el día 21/11/2017 en la ETSII, comenzando a las 7:00 PM y finalizando a las 7:35 PM, con una duración de 35 minutos.

# Conclusiones

Se realizará la implementación y la documentación necesaria para cubrir los requisitos de las historias H1-01, HU-03, HU-04, y HU-05 de nuestro cliente en el tercer sprint.