**Fecha**: 29/11/17

PGPI G2.1.3

GIRALDO RUIZ, JOSÉ

CAMERO RUIZ, ELENA

CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS

CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

ACTA DE REUNIÓN

Reunión de planificación del Sprint 3

ÍNDICE

[Historial de versiones 3](#_Toc499993073)

[Convovados 3](#_Toc499993074)

[Asistentes 3](#_Toc499993075)

[Ausentes 4](#_Toc499993076)

[Objetivos de la reunión 4](#_Toc499993077)

[Desarrollo de la reunión 4](#_Toc499993078)

[Conclusiones 4](#_Toc499993079)

[Próximas acciones 5](#_Toc499993080)

# Historial de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **AUTOR** | **CAMBIOS** | **FECHA** |
| 1.0 | Elena Camero Ruiz | Versión Inicial | 29/11/2017 |

# Convovados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Rol** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 | Desarrollador |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 | Jefe de proyecto |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 | Desarrollador |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 | Desarrollador |
| Contreras Ruiz, Manuel Ramón | G2.1.4 | Product Owner |

# Asistentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Grupo** | **Firma** |
| Giraldo Ruiz, José | G2.1.3 |  |
| Camero Ruiz, Elena | G2.1.3 |  |
| Cansino Suarez, Juan Carlos | G2.1.3 |  |
| Castuera García, Julio Manuel | G2.1.3 |  |
| Contreras Ruiz, Manuel Ramón | G2.1.4 |  |

# 

# Ausentes

No procede.

# Objetivos de la reunión

El objetivo es reunirnos con el Product Owner del equipo cliente para informarle de la planificación y el alcance de esta iteración.

# Desarrollo de la reunión

Durante la reunión establecimos las historias de usuario que vamos a cubrir durante la duración de este sprint. En la última reunión les comunicamos que realizaríamos los requisitos de prioridad 1 para ellos, pero nuestro equipo decidió añadir también alguno de los requisitos de prioridad 2 que consideramos que tienen bajo coste de complejidad en esta iteración.

# Conclusiones

Las historias de usuario que cubriremos en esta iteración serán:

**HU-01**: Como cliente, quiero poder envíar mensajes con contenido, que estén agrupados por temas y/o categorías y cuyos servidores estén en Europa.

*(Prioridad: 1; Puntos de historia: 6)*

**HU-02**: Como cliente, quiero poder recuperar fácilmente el contenido enviado y recibido en los mensajes.

*(Prioridad: 2; Puntos de historia: 1)*

**HU-03**: Como cliente, quiero tener un sistema rápido de comunicación que nos permita mantener un histórico de conversaciones.

*(Prioridad: 1; Puntos de historia: 1)*

**HU-04**: Como cliente, quiero poder concretar una reunión presencial y/o telemática con un solo aviso, que contenga confirmación de asistencia.

*(Prioridad: 1; Puntos de historia: 8)*

**HU-05**: Como cliente, quiero poder envíar el guión y/o puntos del día de la reunión antes de la misma a todos los convocados.

*(Prioridad: 1; Puntos de historia: 3)*

Esta reunión tuvo lugar el día 29/11/2017 en la ETSII, comenzando a las 19:30 PM y finalizando a las 19:41, con una duración de 11 minutos.

# Próximas acciones

La próxima reunión con el Product Owner tendrá lugar el Lunes día 4/12/2017, en la cuál le mostraremos nuestra propuesta de solución para que la revise y la apruebe.